**Podrobný popis akce podporované z dotačního programu PRV JMK 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŽADATEL** | |
| Název žadatele | Obec Tučapy |
| IČ | 00373583 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informace o podporované akci** | |
| Název akce | Vybavení přístavby mateřské školy |
| Místo realizace | Tučapy 116, 683 01 Rousínov |
| Harmonogram 2020 | březen – dokončení vizualizace uspořádání interiéru  březen/duben – výběr dodavatele, objednávka  květen – červen – výroba  červenec - srpen – dodávka + montáž |
| Cíl akce | Vybavení interiéru nově vzniklé třídy a zázemí pro pedagogy v přístavbě Mateřské školy. |
| Cílové skupiny | Mateřská škola, děti |
| Přehledný popis akce | Přístavba mateřské školy byla realizována z důvodu nutného navýšení kapacity, které má za cíl usnadnit umístění dětí do předškolního vzdělávacího zařízení. Kapacita původní třídy, která činí 23 dětí, byla totiž v posledních letech každoročně vyčerpána. Některé děti musely být z tohoto důvodu odmítnuty.  S uvedením nové třídy do provozu, od začátku školního roku 2020/2021, se kapacita navýší o dalších 25 dětí. Předpokládá se příjem dětí i z okolních obcí, kde je také nedostatek kapacit.  Před uvedením do provozu je však nutné interiér přístavby vybavit, a to především nábytkem a herními prvky.  Realizace akce musí být ukončena v srpnu, aby bylo možné přístavbu od září uvést do provozu a naplnit její kapacitu. |
| Zodpovědná osoba za realizaci | Ing. Lukáš Marišler |